# AID2005远程班会议纪要

**会议主题：项目进度会**

**时间：2020年9月6日**

**记录员：宋睿**

**参加人员：陆陈浩，宋睿，徐鹏，贾宇豪，王维绰，严宇森，魏艳**

**纪要内容：**

1.项目进度

企业功能——项目负责人，徐鹏替换张杰。

用户功能——项目进度20%，前端页面美化。

机器人小美——基本实现聊天功能，项目进度25%，计划邮件和常见问题引导下周完成

excel——项目进度20%，下周计划后端功能。

word——郑子秋情况不确定，该能目前宋睿一人负责。目前完成前端框架搭建

图片处理——孙伟负责前端，宋睿负责后端，目前前端刚开始制作，后端等待word完成后开始

本地文件——基本功能已实现，下周页面美化。

2.会议轮流制度

"2020/9/10 周四" 陆陈浩 宋睿 40%

"2020/9/13 周日" 徐鹏 贾宇豪 60%

"2020/9/17 周四" 刘陈方 王维绰 85%

"2020/9/20 周日" 冯舜禹 严宇森 100%

每次汇报项目进度并效果展示

3.每日项目进度在群内汇报

各小组每日在群内汇报项目进度

4.周会: 轮值组长统计各小组完成任务量，各小组分别展示项目