AID2005远程班会议纪要 会议主题：项目进度会 时间：2020年9月6日 主持人：邹翔 记录员：邹翔 参加人员：陆陈浩，宋睿，徐鹏，贾宇豪，王维绰，严宇森，魏艳 纪要内容： 1.项目进度 企业功能——项目负责人，徐鹏替换张杰。 用户功能——项目进度20%，前端页面美化。 机器人小美——基本实现聊天功能，项目进度25%，计划邮件和常见问题引导下周完成 excel——项目进度20%，下周计划后端功能。 word——郑子秋情况不确定，该能目前邹翔一人负责。目前完成前端框架搭建 图片处理——孙伟负责前端，邹翔负责后端，目前前端刚开始制作，后端等待word完成后开始 本地文件——基本功能已实现，下周页面美化。 2.会议轮流制度 "2020/9/10 周四" 陆陈浩 宋睿 40% "2020/9/13 周日" 徐鹏 贾宇豪 60% "2020/9/17 周四" 刘陈方 王维绰 85% "2020/9/20 周日" 冯舜禹 严宇森 100% 每次汇报项目进度并效果展示 3.每日项目进度在群内汇报 各小组每日在群内汇报项目进度 4.周会: 轮值组长统计各小组完成任务量，各小组分别展示项目